**Sprint Retrospective - Sprint 1**

**2CL1CO**

*De esta reunión pudimos analizar nuestro trabajo realizado en el sprint 1 de nuestro proyecto en el cual participamos los 3 integrantes (Leonardo Aguilera, Danny Betancourt, Bastian Navarrete).*

***Lo que hicimos bien:***

* *Implementación completa de las funcionalidades básicas de inventario y ventas.*
* *Comunicación efectiva con el cliente para validar los requisitos iniciales.*
* *Pruebas funcionales que garantizaron un sistema estable desde el inicio.*

***Lo que podemos mejorar:***

* *Pruebas Iniciales: Dedicar más tiempo a pruebas preliminares para evitar problemas en fases avanzadas.*
* *Documentación: Mejorar la documentación de requisitos para evitar malentendidos.*

***Acciones para el próximo sprint:***

* *Dedicar tiempo a funcionalidades más avanzadas como reportes y alertas.*
* *Establecer un cronograma más detallado para las pruebas.*

**Sprint Retrospective - Sprint 2**

**2CL1CO**

*De esta reunión pudimos analizar nuestro trabajo realizado en el sprint 2 de nuestro proyecto en el cual participamos los 3 integrantes (Leonardo Aguilera, Danny Betancourt, Bastian Navarrete)*

***Lo que hicimos bien:***

* *Desarrollo exitoso de funcionalidades avanzadas como alertas automáticas y reportes detallados.*
* *Pruebas exhaustivas garantizaron la calidad de las nuevas funcionalidades.*
* *Comunicación constante con el cliente permitió validar todas las historias de usuario.*

***Lo que podemos mejorar:***

* *Diseño Inicial: Mejorar el diseño preliminar de reportes para evitar ajustes tardíos.*
* *Integración: Realizar más pruebas en la integración con la base de datos desde el inicio.*

***Acciones para el próximo sprint:***

* *Optimizar el sistema para garantizar mayor estabilidad y rendimiento.*
* *Completar tareas relacionadas con la interfaz y mantenimiento.*

**Sprint Retrospective - Sprint 3**

**2CL1CO**

*De esta reunión pudimos analizar nuestro trabajo realizado en el sprint 3 de nuestro proyecto en el cual participamos los 3 integrantes (Leonardo Aguilera, Danny Betancourt, Bastian Navarrete)*

***Lo que hicimos bien:***

* *Validación final del sistema con el cliente, cumpliendo con todos los objetivos.*
* *Documentación completa y detallada que facilita el uso y mantenimiento del sistema.*
* *Solución rápida y efectiva a problemas de mantenimiento y errores.*

***Lo que podemos mejorar:***

* *Pruebas de Estrés: Iniciar las pruebas de estrés en fases más tempranas del proyecto.*
* *Gestión de Tiempo: Planificar más tiempo para la optimización del sistema y validaciones finales.*

***Acciones para futuros proyectos:***

* *Mejorar la planificación y estimación de tiempo para tareas críticas.*
* *Dedicar más tiempo a pruebas de integración y seguridad desde etapas iniciales.*