**Sprint Review - Sprint 1**

**2CL1CO**

***Historias de Usuario Completadas durante el Sprint 1:***

* *HU001: Agregar un nuevo producto. (Leonardo Aguilera)*
* *HU002: Actualizar producto en el inventario. (Danny Betancourt)*
* *HU003: Eliminar producto del inventario. (Bastián Navarrete)*
* *HU004: Registrar venta de los productos. (Leonardo Aguilera)*
* *HU005: Reporte de ventas diarias. (Bastián Navarrete)*

***Revisión General:***

* *El sistema básico para gestionar inventarios y ventas fue completado con éxito.*
* *Se implementan funcionalidades críticas cómo agregar, actualizar y eliminar productos, además de registrar ventas y generar reportes diarios.*
* *Todas las tareas cumplieron con los criterios de aceptación definidos al inicio del sprint.*

***Desafíos:***

* *Algunos ajustes en la funcionalidad de actualización de inventarios tomaron más tiempo de lo esperado debido a cambios en los requisitos iniciales.*
* *Las pruebas iniciales del módulo de ventas revelaron inconsistencias menores, las cuales fueron resueltas.*

**Sprint Review - Sprint 2**

**2CL1CO**

***Historias de Usuario Completadas durante el Sprint 2:***

* *HU006: Visualizar reportes de ventas. (Leonardo Aguilera)*
* *HU007: Listar productos próximos a vencer. (Danny Betancourt)*
* *HU008: Configurar el tiempo de alerta para productos. (Bastián Navarrete)*
* *HU009: Mostrar resumen de inventario y listado de vencimiento. (Leonardo Aguilera)*

***Revisión General:***

* *Se completaron funcionalidades avanzadas como reportes de ventas y alertas automáticas para productos próximos a vencer.*
* *Los reportes de inventario y vencimientos ofrecen información detallada y precisa, facilitando la toma de decisiones.*
* *Todas las historias de usuario fueron validadas por el cliente y cumplen con los criterios de aceptación.*

***Desafíos:***

* *La configuración de alertas presentó conflictos menores con la base de datos que fueron solucionados.*
* *Los reportes iniciales requerían ajustes en formato y diseño para mejorar la claridad visual.*

**Sprint Review - Sprint 3**

**2CL1CO**

***Historias de Usuario Completadas durante el Sprint 3:***

* *HU010: Software con interfaz intuitiva. (Leonardo Aguilera)*
* *HU011: Documentación y guías del software. (Bastián Navarrete)*
* *HU012: Mantenimiento y manejo de errores. (Danny Betancourt)*
* *HU013: Mantenimiento y manejo de errores fuera de horario. (Danny Betancourt)*
* *HU014: Gestionar cuentas de diferentes usuarios. (Leonardo Aguilera)*
* *HU015: Confidencialidad e integridad del software. (Bastián Navarrete)*

***Revisión General:***

* *El sistema final fue validado con una interfaz amigable y funcionalidades de gestión de usuarios.*
* *Se completaron tareas críticas de mantenimiento, manejo de errores y validación de confidencialidad e integridad del software.*
* *El manual de usuario y la documentación técnica fueron entregados y aprobados por el cliente.*

***Desafíos:***

* *Las pruebas finales de mantenimiento revelaron problemas menores que fueron resueltos antes de la entrega.*
* *La gestión de cuentas de usuarios requirió más pruebas para garantizar la seguridad y funcionalidad.*